Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

“Gestión de Riesgos y Cumplimiento”

A. PARTE I	3

1. Antecedentes Personales	3

2. Descripción Proyecto APT	4

Nombre del proyecto	4

Área (s) de desempeño(s)	4

Competencias	4

3. Fundamentación Proyecto APT	5

Relevancia del proyecto APT	5

Descripción del Proyecto APT	5

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	5

Relación con los intereses profesionales	6

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	6

B. PARTE II	8

4. Objetivos	8

Objetivo general	8

Objetivos específicos	8

5. Metodología	9

Descripción de la Metodología	9

6. Evidencias	10

7. Plan de Trabajo	11

Plan de Trabajo Proyecto APT	11

8. Carta Gantt	13

# PARTE I

## 1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Celine Alcaíno Saa |
| --- | --- |
| Rut | 21.511.288-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

| Nombre estudiante | Raúl Barrera |
| --- | --- |
| Rut | 21.571.789-5 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Padre Alonso Ovalle |

| Nombre estudiante | Justo Cano Alvarez |
| --- | --- |
| Rut | 21.374.853-k |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Padre Alonso Ovalle |

## 2. Descripción Proyecto APT

| ### Nombre del proyecto | GRC — Plataforma de gestión del cumplimiento ISO 27001 y Ley N° 21.719 |
| --- | --- |
| ### Área (s) de desempeño(s) | Tecnología aplicada al cumplimiento de la seguridad de la información (sector GRC). |
| ### Competencias | Programación Web · Programación de Base de Datos · Ingeniería de Software · Calidad de Software · Gestión de Proyectos · Gestión Ágil de Proyectos · Seguridad en Sistemas Computacionales · Integración de Plataformas · Gestión de Riesgos |

## 3. Fundamentación Proyecto APT

| ### Relevancia del proyecto APT | El proyecto APT se desarrolla a partir de una necesidad identificada en la plataforma GRC, una solución que apoya a las organizaciones en la gestión de la seguridad de la información y su preparación para la certificación ISO 27001, trabajando aspectos como controles, riesgos, evidencias y documentación con ayuda de inteligencia artificial. La necesidad principal, planteada por el cliente, es incorporar la Ley N° 21.719 dentro de la plataforma, ampliando su alcance para considerar nuevos requerimientos normativos. Esta problemática se sitúa en Chile, donde la Ley N° 21.719 establece nuevas obligaciones sobre protección de datos personales que todas las organizaciones que tratan datos deben cumplir. Impacta directamente a las empresas que manejan información de clientes y empleados —quienes deben adaptarse a la normativa— y, de forma indirecta, a las personas cuyos datos se protegen. El tema es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática, ya que las organizaciones requieren herramientas que les permitan gestionar de forma ordenada la seguridad, el cumplimiento y la protección de datos, lo que implica no solo desarrollar sistemas, sino también adaptar los existentes a nuevas exigencias. El aporte del proyecto será ampliar las funcionalidades de GRC mediante la incorporación de la Ley N° 21.719, aprovechando la estructura que ya posee la plataforma. De esta manera, se busca entregar una solución que centralice y facilite la gestión de estos requisitos, representando un aporte real para las organizaciones que buscan cumplir la ley de forma ordenada y demostrable. |
| --- | --- |
| ### Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo integrar los requerimientos asociados a la Ley N° 21.719 en la plataforma GRC, complementando las funcionalidades que actualmente posee para la gestión de la seguridad de la información y la preparación para la certificación ISO 27001. Para ello, se comenzará con un levantamiento y análisis de los requerimientos de la ley, para luego analizar la estructura actual de GRC y determinar de qué manera pueden incorporarse a las funciones existentes. A partir de ese análisis, se realizan las modificaciones necesarias para permitir la gestión de los nuevos requerimientos —considerando aspectos como controles, evidencias, riesgos, documentación y seguimiento—, de acuerdo con el alcance definido junto al cliente. Se cuidará también la experiencia de usuario, buscando presentar la información de forma clara y comprensible, ya que la plataforma trabaja con conceptos técnicos que pueden resultar complejos para quienes no tienen experiencia previa. Finalmente, se realizarán pruebas sobre las funcionalidades desarrolladas para validar su correcto funcionamiento y confirmar que la solución cumple con los requisitos |
| ### Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar de forma integrada las competencias seleccionadas a lo largo de sus distintas etapas. Su desarrollo exige analizar los requerimientos planteados por el cliente, comprender el funcionamiento de una plataforma existente y determinar las modificaciones necesarias para incorporar la Ley N° 21.719. Cada competencia responde a una necesidad concreta del proyecto: la Ingeniería de Software permite analizar los requerimientos y diseñar la solución; la Programación de Base de Datos es necesaria para modelar e implementar los nuevos datos de la ley; la Programación Web y la Integración de Plataformas se aplican al desarrollar los módulos y conectarlos con la plataforma existente (React en el Front-End, FastAPI y Python en el Back-End, PostgreSQL en la base de datos); la Seguridad en Sistemas Computacionales y la Gestión de Riesgos son claves para tratar la protección de datos personales; la Gestión de Proyectos y la Gestión Ágil de Proyectos permiten planificar y controlar el trabajo mediante Scrum; y la Calidad de Software se aplica en las pruebas de validación de las funcionalidades desarrolladas. De esta manera, el proyecto permite integrar los conocimientos técnicos y metodológicos adquiridos durante la carrera en una situación aplicada, relacionada directamente con las necesidades reales de una organización y con el desarrollo de una solución informática. |
| ### Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con los intereses profesionales del equipo, principalmente en las áreas del desarrollo de soluciones informáticas, la inteligencia artificial, la seguridad de la información y la aplicación de tecnologías para resolver necesidades concretas dentro de las organizaciones. El trabajo sobre la plataforma GRC resulta de interés para nuestro desarrollo profesional, ya que permite participar en la evolución de una solución tecnológica existente y trabajar a partir de una necesidad planteada directamente por el cliente. Esto implica no solo desarrollar nuevas funcionalidades, sino también comprender el funcionamiento de un sistema existente, analizar requerimientos y tomar decisiones sobre su implementación. Además, la integración de la Ley N° 21.719 nos acerca a temas de seguridad de la información y protección de datos, áreas muy relacionadas con el campo de la Ingeniería en Informática. En conjunto, el desarrollo de este proyecto contribuirá a nuestra formación profesional, ya que permitirá fortalecer conocimientos y habilidades en el desarrollo de software, el análisis de requerimientos, la inteligencia artificial y la seguridad de la información. Asimismo, nos permitirá adquirir experiencia trabajando sobre una solución real a partir de una necesidad concreta del cliente, considerando las distintas etapas involucradas en un proyecto de estas características. |
| ### Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Este proyecto es alcanzable porque contamos con 18 semanas para su desarrollo, con 36 horas semanales dedicadas a la asignatura, y lo único que requerimos es un computador, conexión a internet y los servicios en la nube gratuitos de Vercel, Render y PostgreSQL. El desarrollo también es posible porque contamos con amplia documentación y comunidades sobre los servicios, lenguajes y la normativa ISO 27001, aparte del apoyo del docente y de las asignaturas cursadas previamente, que son un soporte fundamental para el proyecto. Claramente existen dificultades, como la limitación de los servicios gratuitos, el uso de la IA y el tiempo reducido con el que contamos; sin embargo, cada una es solucionable: - Límite de los servicios gratuitos: se trabajará de forma local hasta completar las verificaciones necesarias antes de desplegar a la nube, manteniendo así el consumo del servicio casi nulo. - Uso de la IA: se resolverá con respuestas de respaldo (fallback) y con un control de la cantidad de peticiones por usuario. - Tiempo limitado: se aplicará una metodología ágil (Scrum), dividiendo el trabajo en sprints, lo que reduce errores y permite recibir retroalimentación continua para lograr la satisfacción del cliente. y haciendo un control en la cantidad de peticiones que se hacen por usuario. con el tiempo muy limitado que tenemos se realizara este proyecto usando metodología agil (5 Metodologías) para dividir el trabajo y evitar mayor número de errores y la oportunidad de recibir feedbacks que haran que el cliente se sienta satisfecho con el trabajo. |

# PARTE II

## 4. Objetivos

| ### Objetivo general | Integrar los requerimientos de la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales en la plataforma GRC existente, ampliando sus funcionalidades de gestión del cumplimiento de la seguridad de la información. |
| --- | --- |
| ### Objetivos específicos | Levantar y analizar, junto con el cliente, los requerimientos de la Ley N° 21.719 que debe soportar la plataforma. Analizar la arquitectura y los módulos actuales de la plataforma para determinar dónde incorporar dichos requerimientos. Diseñar las modificaciones necesarias (modelo de datos, interfaces y flujos) para gestionar la protección de datos personales. Desarrollar un módulo que permita registrar y dar seguimiento a los requisitos de la Ley 21.719 (registro de tratamientos, consentimientos, derechos de los titulares y brechas de datos). Adaptar el asistente de inteligencia artificial existente para apoyar al usuario en la comprensión de la nueva normativa. Realizar pruebas de validación que verifiquen que la integración cumple con los requerimientos definidos. |

## 5. Metodología

### Descripción de la Metodología

El proyecto GRC se abordará mediante una metodología ágil basada en Scrum. Se eligió este enfoque porque el tiempo muy corto que teemos, ya que permite trabajar de manera iterativa e incremental, adaptarse a los cambios en los requerimientos y entregar avances funcionales de forma continua. Como la plataforma GRC ya existe, el trabajo se centra en integrar sobre ella los requerimientos de la Ley N° 21.719, priorizando y validando de forma temprana los módulos más importantes. El proyecto se organizará en tres etapas, en correspondencia con las tres entregas de la asignatura: Etapa 1 – Definición (Fase 1): levantamiento y análisis de los requerimientos de la Ley N° 21.719, análisis de la estructura actual de la plataforma para determinar dónde incorporarlos, y definición del Product Backlog y del plan de trabajo. Etapa 2 – Desarrollo (Fase 2): desarrollo iterativo dividido en sprints cortos (de 2 a 3 semanas). Cada sprint entregará un incremento funcional relacionado con la Ley N° 21.719 —por ejemplo, Sprint 1: registro de actividades de tratamiento; Sprint 2: gestión de consentimientos; Sprint 3: solicitudes de derechos de los titulares; Sprint 4: registro y notificación de brechas de datos—, incluyendo pruebas de validación al cierre de cada sprint. Etapa 3 – Presentación (Fase 3): validación final de la integración, ajustes según la retroalimentación del cliente (docente) y presentación del proyecto ante la comisión evaluadora. Al aplicar Scrum, el avance se evaluará constantemente mediante revisiones al final de cada iteración, garantizando que el desarrollo se mantenga alineado con el objetivo principal: integrar la Ley N° 21.719 en la plataforma de forma funcional y demostrable. Las funciones del equipo se distribuirán de la siguiente forma: - Líder de Proyecto / Analista: planificar los sprints, gestionar la documentación técnica y velar por el cumplimiento de los plazos académicos. - Desarrollador Backend: diseñar e implementar las modificaciones a la base de datos y la lógica del lado del servidor, gestionando las integraciones y validaciones. - Desarrollador Frontend: programar la interfaz de los nuevos módulos, asegurar una buena experiencia de usuario y consumir los servicios del backe

## 6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de levantamiento de requerimientos | Documento con los requerimientos de la Ley N° 21.719 que la plataforma debe soportar | Da cuenta del análisis inicial de la Etapa 1 y del alcance definido con el cliente |
| Avance | Modelo de datos (diagrama entidad-relación) | Diseño de las nuevas tablas para la protección de datos (tratamientos, consentimientos, etc.) | Evidencia el diseño de la solución antes de programarla |
| Avance | Prototipos de interfaz (UI) | Maquetas de las pantallas de los nuevos módulos | Muestra el diseño de la experiencia de usuario |
| Avance | Repositorio de código (GitHub) | Código versionado con los avances de cada sprint | Evidencia el desarrollo iterativo e incremental del proyecto |
| Avance | Tablero Scrum (Product Backlog y sprints) | Backlog priorizado y seguimiento de los sprints (Trello/Jira) | Evidencia la aplicación de la metodología ágil y la gestión del proyecto |
| Final | Evidencia la aplicación de la metodología ágil y la gestión del proyecto | La funcionalidad completa operando dentro de la plataforma GRC | Es el producto principal del proyecto y demuestra el logro del objetivo |
| Final | Informe de pruebas (QA) | Casos de prueba diseñados y sus resultados | Valida que la integración funciona correctamente y cumple los requisitos |
| Final | Informe final y presentación | Documento final del proyecto y presentación ante la comisión | Comunica y cierra el proyecto según lo exigido por la asignatura |

## 7. Plan de Trabajo

| ### Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos | Levantamiento de requerimientos | Analizar la Ley 21.719 con el cliente (docente) y definir qué debe soportar la plataforma | Texto de la ley, reuniones | Sem. 1-2 | Justo Cano (Líder/Analista) | Facilita: apoyo del cliente. Dificulta: interpretar la norma |
| Ingeniería de Software / Integración de Plataformas | Análisis de la plataforma existente | Estudiar la arquitectura y módulos actuales para ubicar dónde integrar | Código fuente, documentación | Sem. 2-3 | Todo el equipo | Facilita: base ya construida |
| Gestión Ágil de Proyectos | Definición del Product Backlog | Listar y priorizar las historias de usuario de la Ley 21.719 | Trello / Jira | Sem. 3 | Justo Cano (Líder/Analista) | - |
| Gestión de Proyectos | Informe de Definición (Entrega 1) | Redactar y entregar la definición del proyecto | Word, plantilla | Sem. 4 | Todo el equipo | Entregable 1 |
| Programación de Base de Datos | Diseño del modelo de datos | Modelar las nuevas tablas (tratamientos, consentimientos, etc.) | PostgreSQL, diagramador | Sem. 5-6 | Raúl Barrera (Backend) | - |
| Programación Web | Diseño de interfaces (UI) | Diseñar las pantallas de los nuevos módulos | Figma / React | Sem. 5-6 | Celine Alcaíno (Frontend) | - |
| Programación Web / BD / Integración | Sprint 1 - Registro de tratamientos | Desarrollar el módulo de registro de actividades de tratamiento | React, FastAPI, PostgreSQL | Sem. 6-8 | Raúl Barrera (Backend) y Celine Alcaíno (Frontend) | - |
| Programación Web / BD | Sprint 2 - Consentimientos | Desarrollar la gestión de consentimientos | React, FastAPI | Sem. 8-10 | Raúl Barrera (Backend) y Celine Alcaíno (Frontend) | - |
| Programación Web / BD | Sprint 3 - Derechos de titulares | Desarrollar solicitudes de acceso, rectificación y supresión | React, FastAPI | Sem. 10-12 | Raúl Barrera (Backend) y Celine Alcaíno (Frontend) | - |
| Seguridad en Sistemas Computacionales / BD | Sprint 4 - Brechas de datos | Desarrollar el registro y la notificación de brechas | React, FastAPI | Sem. 12-14 | Raúl Barrera (Backend) y Celine Alcaíno (Frontend) | - |
| Calidad de Software | Pruebas y validación (QA) | Pruebas unitarias y de integración de los módulos nuevos | Herramientas de testing | Sem. 14-15 | Todo el equipo | - |
| Gestión de Proyectos | Informe de Avance (Entrega 2) | Documentar y entregar el avance del desarrollo | Word | Sem. 15 | Todo el equipo | Entregable 2 |
| Ingeniería de Software | Ajustes finales | Corregir según la retroalimentación del cliente (docente) | Código, feedback | Sem. 16 | Todo el equipo | - |
| Gestión de Proyectos / Inglés | Presentación final (Entrega 3) | Preparar y exponer el proyecto ante la comisión | Informe final, presentación | Sem. 17-18 | Todo el equipo | Entregable 3 |

## 8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de la plataforma |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del Product Backlog |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de Definición (E1) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces (UI) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño demodelo de datos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 - Tratamientos |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 - Consentimientos |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 - Derechos titulares |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 - Brechas de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas y validación (QA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Informe de Avance (E2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Presentación final (E3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |